#### Agência Brasileira de Cooperação – ABC

#### Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

# 4º RELATÓRIO DE PROGRESSO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Sigla e Título do Projeto: BRA12G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs Coordenação Nacional: MMA. Execução Nacional: PNUD (projeto DIM)

Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s)): Região Sudeste São Paulo: Diadema, Osasco, Louveira, Barueri, Itupeva, Bariri, Barueri, São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Mococa, Vinhedo, São Caetano do Sul, Indaiatuba Minas Gerais: Ibirité Rio de Janeiro: Barra do Piraí, Mesquita Região Sul Rio Grande do Sul: Viamão, Anchieta, Caxias do Sul Santa Catarina: Joinville Paraná: Curitiba Região Centro-Oeste Goiás: Anápolis

Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora: Casa das Nações Unidas no Brasil. Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 CEP: 70800-400 ¦ Telefone: +55 (61) 3038-2012.

Início do Projeto: 17/09/2012 Duração do Projeto (em meses/anos): cinco anos e três meses Período coberto pelo Relatório: set/2012 a junho/2017

Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$): Contribuição da Fonte Externa........................: USD 15.326.957 Contrapartida financeira nacional...................: n/a Contrapartida nacional em insumos................: n/a Contribuição da Fonte Externa em insumos...:n/a Orçamento Total do Projeto.............................: USD 15.326.957

Local e data do relatório: Brasília, 08/08/2017 Autor do relatório: UIM/Protocolo de Montreal/PNUD e CGPO/MMA

| 2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. |
| --- |
| RESULTADOS DO PROJETO | ANÁLISE DE PROGRESSO PARA COM O ALCANCE DOS RESULTADOS | PRODUTOS DO PROJETO: | STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS (conforme período analisado): | ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS: |
| Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto | Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do período que está sendo analisado. | Produtos definidos na matriz lógica do Projeto, por Resultado. | Indicar status alcançado: Implementado/completado; Dentro do Cronograma; Fora do Cronograma Não implementado/não iniciado | Comentar brevemente, para cada produto: 1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados; 2) Justificar os Produtos não implementados ou fora do cronograma original. |
| RESULTADO 1: Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH) | Indicadores alcançados de acordo com o progresso das atividades do projeto. | PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Dentro do cronograma | Ação continuada até o término do projeto. |
|  |  | PRODUTO 2: Planos e relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo. | Dentro do cronograma | Cinco relatórios de progresso e cinco planos de ação apresentados. |
|  |  | PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado. | Dentro do cronograma | Contratos e termos de compromisso assinados de acordo com o último plano de ação aprovado pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal. |
|  |  | PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizada. | Implementado/completado | Desde o início de sua implementação, foram realizadas verificações anuais de dados no âmbito do Projeto BRA/12/G76, em um total de cinco verificações. As verificações sobre o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio no Brasil constataram que os procedimentos metodológicos desenvolvidos foram consistentes e são relatados adequadamente à Secretaria do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal. Considerando os dados apresentados, a quinta verificação realizada concluiu: “que o Governo brasileiro está atuando de forma adequada e consistente para promover a redução do consumo de HCFCs no país, e que esta situação possui respaldo técnico, institucional e legal para que assim permaneça”. Concluiu, também, que “os mecanismos de geração e obtenção de dados, bem como de acompanhamento dinâmico do cenário de uso de HCFCs está consolidado no Brasil”. |
| RESULTADO 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH) | Instrumento legal publicado e outros em processo de elaboração e análise. | PRODUTO 1: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados. | Dentro do cronograma | Instrução Normativa IBAMA Nº14 de 20 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o controle das importações de HCFCs para os anos 2013, 2014 e 2015, publicada. Para a revisão da Resolução Conama nº 340/2003 foi aberto o processo 02000.001298/2013-23 pelo Departamento de Apoio ao Conama no Ministério do Meio Ambiente. Após a realização de oito reuniões pelo colegiado da Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, os conselheiros do Conama decidiram por arquivar o processo de revisão por entenderem que a Instrução Normativa Ibama nº 14, de 20 de dezembro de 2012, contemplou a proibição de lançamentos de HCFCs na atmosfera por equipamentos de refrigeração e ar condicionado e durante as atividades de manuseio dessas substâncias. Melhoria do Módulo Protocolo de Montreal do Cadastro Técnico Federal do IBAMA continua em andamento. Publicação da Portaria n° 179, de 24 de junho de 2015, que cria o Grupo de Trabalho GT-HCFCs no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs em substituição à Portaria nº 41, de 25 de fevereiro de 2010. Publicação da Portaria nº 197, de 06 de julho de 2015, que designa os representantes do Grupo de Trabalho GT-HCFCs, criado pela Portaria nº 179/2015 Publicação da Portaria nº 326, de 26 de julho de 2016 que altera o representante titular do Ministério das Relações Exteriores no GT-HCFC Publicação da Portaria nº 565 de 30 de dezembro de 2016 que altera o representante titular do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e o representante suplente da Associação Nacional dos Fabricantes de Eletroeletrônicos – ELETROS no GT-HCFC Publicação da Portaria nº 171, de 19 de junho de 2015, que altera os membros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Saúde (MS) no Comitê Executivo Interministerial para Proteção da Camada de Ozônio (PROZON). Publicação da Portaria nº 563 de 30 de dezembro de 2016 que altera o representante suplente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no Prozon |
| RESULTADO 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH) | A atual crise econômica que o país vem atravessando tem influenciado de forma bastante negativa a implementação dos Produtos previstos (Subprojetos). Contudo, 13 Produtos foram finalizados e o restante, embora fora do cronograma, tem apresentado avanços na implementação. | PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Fora do cronograma. | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado; Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados; Aditamento ao contrato para incorporar um quinto produto relativo à conversão tecnológica da linha de produção dedicada a sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) assinado: Produto 5 – concluído: conversão da planta para aplicações em PUR (embalagens, garrafas térmicas, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada. Contrato executado; Consumo de 11,07 t PDO de HCFC-141b eliminado. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e: lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de 49 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado; Aditamento ao contrato para inclusão de um usuário final previamente não inserido no guarda-chuva da casa de sistemas e dedução de quatro usuários finais que declinaram participação ou tornaram-se inelegíveis (capital acionário A2), segundo critérios do Protocolo de Montreal, concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 49 para 46; Conversão tecnológica de 20 usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída. |
|  |  | PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Fora do cronograma | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Não elegibilidade da empresa verificada (não elegível ( capital acionário A-2); Termo de compromisso assinado; Contrato de Serviço prevendo dois produtos assinado; Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila e Metilal); Produto 2 – concluído: informações sobre usuários que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema apresentado; Contrato executado; A não elegibilidade da empresa foi oficialmente comunicada à Secretaria do Fundo Multilateral quando da submissão da solicitação da quinta e última parcela prevista no âmbito do PBH. Em decorrência disso, a Secretaria do Fundo deduziu do montante aprovado para o PBH, a quantia de US$ 179.300,00, mais custo de suporte de US$ 13.448,00 para o PNUD, previstos, em princípio, para a conversão da planta da empresa Arinos. Para tanto, a Secretaria providenciou a atualização do Anexo 2-A do Acordo Associado firmado ente o governo brasileiro e o Comitê Executivo para refletir os novos valores. Embora tenha-se tornado inelegível, a casa de sistema comprometeu-se a executar o projeto de conversão de seus usuários finais. A empresa informou ao PNUD que já eliminou, com recursos próprios, 10% do consumo de HCFC-141b em relação ao consumo médio de 2009/2010 (14,5 t PDO), a dizer 1,45 t PDO. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais: lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de 34 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado; Aditamento ao contrato para inclusão de um usuário final previamente não inserido no guarda-chuva da casa de sistemas e dedução de cinco usuários finais que declinaram participação ou tornaram-se inelegíveis (capital acionário A2), segundo critérios do Protocolo de Montreal, concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 34 para 30; Conversão tecnológica de 15 usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída. |
|  |  | Produto 3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Implementado/completado | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado; Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila e Metilal); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: informações sobre usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados; Aditamento ao contrato para incorporar um quinto produto relativo à conversão tecnológica da linha de produção dedicada a sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) firmado; Produto 5 – concluído: conversão da planta dedicada a produção de sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada; Contrato executado; Consumo de 4,05 t PDO de HCFC-141b eliminado. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparada; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de 11 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado; Aditamento ao contrato para dedução de dois usuários finais que declinaram participação ou tornaram-se inelegíveis (capital acionário A2), segundo critérios do Protocolo de Montreal, concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 11 para 9; Conversão tecnológica de nove usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída; Contrato executado; COC do subprojeto em grupo em elaboração. |
|  |  | Produto 4. Projeto de Investimento Grupo DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Não implementado/não iniciado | Por se tratar de Casa de Sistemas de capital não elegível a receber recursos do FML para sua conversão, os recursos previstos para a implementação deste Produto referem-se apenas a conversão das empresas usuárias finais. Assim, considerando-se as dificuldades de negociação com a empresa para a implementação do projeto em grupo, optou-se pela realocação dos recursos para outros Produtos, de modo a permitir a conversão desses usuários finais por outras Casas de Sistemas. |
|  |  | Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado (ISF/FMF) e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Implementado/completado | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação de eliminação do consumo de HCFC-141b nas aplicações em ISF/FMF e PUR apresentados; Aditamento ao contrato para incorporar um quinto produto relativo à conversão tecnológica da linha de produção dedicada a sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) assinado; Produto 5 – concluído: a conversão da planta para aplicações em PUR (embalagens, garrafas térmicas, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada. Contrato executado; Consumo 8,41 t PDO de HCFC-141b eliminado. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de 22 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado; Aditamento ao contrato para inclusão de um usuário final previamente não inserido no âmbito do subprojeto em grupo da casa de sistemas e dedução de seis usuários finais que declinaram participação ou tornaram-se inelegíveis (capital acionário A2), segundo critérios do Protocolo de Montreal, concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 22 para 17; Conversão tecnológica de 17 usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída; Contrato executado; COC do subprojeto em grupo em elaboração. |
|  |  | Produto 7: Projeto de investimento Grupo MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Não iniciado | Empresa alega que mudanças nos quadros de funcionários da empresa e questões de cunho econômico (diminuição da competitividade frente a outras empresas que ainda utilizam o HCFC-141b) impediram o início do projeto. Em outubro de 2015, a empresa, em reunião com equipe do PNUD, se comprometeu a retomar as negociações para a implementação da Etapa 1, tendo sido pactuado um cronograma de trabalho para as etapas a serem tomadas para a implementação do projeto. Até a presente data, entretanto, a empresa não se manifestou quanto ao envio da lista de clientes que deverão ser incluídos nesse primeiro contrato de serviços, tampouco quanto à análise preliminar a ser realizada pela consultoria jurídica da MCassab em relação à minuta de contrato de serviços a ser firmado, apesar de inúmeras tentativas de contato realizadas por parte do PNUD. |
|  |  | Produto 8: Projeto de investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Não iniciado | A licença ambiental da empresa está vencida. Por ser esse um dos pré-requisitos para que seja firmado o contrato de serviços, foi solicitado que a empresa regularize tal situação. A empresa alega que vem enfrentando dificuldade em renovar sua licença ambiental. |
|  |  | Produto 9: Projeto de investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Dentro do cronograma | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo um produto assinado; Produto 1 – concluído: tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila). 2º Contrato (conversão da casa de sistema) Produto 1 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 2 – concluído: conversão da planta para aplicações em PUR (embalagens, garrafas térmicas, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 3 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação de eliminação do consumo de HCFC-141b nas aplicações em PUR apresentados; Contrato executado; Consumo de 1,39 t PDO de HCFC-141b eliminado. 3º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais iniciada; Lista de empresas a serem convertidas no âmbito deste guarda-chuva em fase de validação. |
|  |  | Produto 10: Projeto de investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Fora do cronograma | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até a junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado; Produto 1 – concluído: tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados; Contrato executado; Consumo de 16,49 t PDO de HCFC-141b eliminado. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de 81 usuários finais firmado entre o PNUD e a empresa; Aditamento ao contrato de serviços para refletir inclusão de 19 usuários finais para aplicações em PUR (recipientes térmicos, embalagens, aquecedores solares e de água e revestimentos de tubos) concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 81 para 101; Novo aditamento ao contrato de serviços para refletir inclusão de quatro usuários finais previamente não inseridos no âmbito do subprojeto guarda-chuva da casa de sistemas e dedução de três usuários finais que declinaram participação ou tornaram-se inelegíveis (capital acionário A2), segundo critérios do Protocolo de Montreal, concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 101 para 99; Conversão tecnológica de 50 usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída. |
|  |  | Produto 11: Projeto de investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | Implementado/completado | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado; Produto 1 – concluído: tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila/Metilal); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em PUR finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: informações sobre usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados; Contrato executado; Consumo de 0,11 t PDO de HCFC-141b e HCFC-22 eliminado. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparada; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de 14 usuários finais firmado entre o PNUD e a empresa; Aditamento ao contrato de serviços para refletir dedução de dois usuários finais que declinaram participação ou tornaram-se inelegíveis (capital acionário A2), segundo critérios do Protocolo de Montreal, concluído. Assim, o total de usuários finais inseridos neste subprojeto em grupo passou de 14 para 12; Conversão tecnológica de 12 usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída; Contrato de serviços executado; COC do subprojeto em grupo em elaboração. |
|  |  | Produto 12: Projeto de investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2016. | Fora do cronograma | 1º Contrato (casa de sistema) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos; Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Metilal e, posteriormente, Formiato de Metila) Valor global do contrato para refletir mudança de tecnologia inicialmente escolhida (Metilal e Formiato de Metila) para migração a HFOs (transitoriamente HFC 365/227 até disponibilidade comercial dos HFOs) redefinidos; Aditamento ao contrato para refletir os novos valores inerentes à conversão para a referida tecnologia assinado; Produto 2 – concluído: Plano de aquisição de equipamentos laboratoriais elaborado e informações sobre o usuário final apresentada; Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada, certificado de segurança considerado desnecessário em função da tecnologia considerada para a conversão da planta e compra de equipamentos laboratoriais comprovada; Produto 4 – concluído: certificação de eliminação do HCFC-141b no processo produtivo da empresa apresentada; Contrato de serviços executado; Consumo de 2,94 t PDO de HCFC-141b eliminado. 2º Contrato (usuários finais) As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada; Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparada; Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída; Contrato para conversão de três usuários finais firmado entre o PNUD e a empresa; Conversão tecnológica de dois usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída; |
|  |  | Projeto 3.13: Projeto de investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2016. | Implementado/completado | As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Tecnologia de conversão definida (HC); Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinados: Produto 1 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 2 – concluído: retrofit da linha descontínua realizado; Produto 3 – concluído: projeto de conversão da planta implementado; Produto 4 – concluído: montagem da linha contínua e demais serviços pertinentes à conversão da planta finalizados; Contrato executado; Consumo de 7,25 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 14: Projeto de investimento ISOESTE (Painéis contínuos) elaborado e implementado até 2013. | Implementado/completado | Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado; Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (HC); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; Contrato executado; Consumo de 4,95 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 15: Projeto de investimento Barra do Piraí (ISOBLOCK) Painéis contínuos) elaborado e implementado até 2013. | Implementado/completado | Elegibilidade da empresa validada; Termo de compromisso assinado; Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Tecnologia de conversão definida (HC); Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado: Produto 1 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 2 – concluído: conversão da planta finalizado e retrofit de injetora de alta pressão realizado; Produto 3 – concluído: nova injetora de alta pressão instalada; Produto 4 – concluído: serviços em geral pertinentes à conversação da planta finalizados; Contrato executado; Consumo de 16,78 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2017. | Não iniciado | Embora a empresa já tenha realizado testes para seleção da tecnologia, a localização da planta, próxima à área administrativa do município de Mesquita/RJ, impossibilita a utilização de substâncias inflamáveis. Em que pese a empresa ter manifestação as dificuldades para sua efetiva participação na Etapa 1 do PBH, quais sejam, custos elevados para migração tecnológica, para além dos recursos aprovados pelo projeto que inviabilizam sua implementação, recomendamos retornar as negociações com a empresa considerando o cenário futuro de proibição da importação de HCFC-141b para o setor de espumas, fato que pode levar a uma reavaliação, por parte da empresa, em iniciar sua conversão industrial. |
|  |  | Projeto 17: Projeto de investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2016. | Implementado/completado | As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Metilal); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: Certificação da eliminação do HCFC-141b no processo de produção da planta apresentado. Contrato executado; Consumo de 3,3 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 18: Projeto de investimento CANTEGRILL (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Implementado/completado | Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Cloreto de Metileno); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; Contrato executado; Consumo de 0,84 t PDO de HCFC-141b eliminado; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 19: Projeto de investimento DUOFLEX (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Implementado/completado | Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Metilal); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; Contrato executado; Consumo de 3,04 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017. | Dentro do cronograma | Embora já tenha realizado testes para seleção da tecnologia, a empresa alega que questões de cunho econômico (possível diminuição da competitividade frente a outras empresas que ainda utilizam o HCFC-141b) e relacionados à atual conjuntura econômica do país impediram a continuidade do projeto. Segue negociação para assinatura do segundo contrato de serviços para a conversão da planta. |
|  |  | Projeto 21: Projeto de investimento FRISOKAR (Pele Integral e Flexível Moldado) elabora e implementado até 2013. | Implementado/completado | Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado: Produto 1 – concluído: Projeto de Base de Engenharia para a conversão da Planta elaborado; Produto 2 – concluído: Atividades do projeto de engenharia executadas, instalação, retrofit realizado e destruição das injetoras realizada. Produto 3 – concluído: serviços em geral pertinentes à conversão da planta realizados; Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila); Contrato executado; Consumo de 7,06 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 22: Projeto de investimento KALF (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013. | Implementado/completado | Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizado e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: Certificação da eliminação do HCFC-141b no processo de produção da planta apresentado; Contrato executado; Consumo de 4,40 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado |
|  |  | Projeto 23: Projeto de investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2015. | Implementado/completado | As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Tecnologia de conversão definida (Metilal); Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado: Produto 1 – concluído: projeto de conversão da planta elaborado; Produto 2 – concluído: conversão da planta finalizada e nova injetora instalada, retrofit realizado e injetoras destruídas; Produto 3 – concluído: demais serviços pertinentes à conversão da planta realizados e certificação de eliminação do HCFC-141b apresentado; Contrato executado; Consumo de 13,2 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Projeto 24: Projeto de investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2015. | Implementado/completado | As seguintes atividades foram realizadas até junho de 2017: Termo de compromisso assinado; Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos; Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado: Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila/Metilal); Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado; Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; Produto 4 – concluído: Certificação da eliminação do HCFC-141b no processo de produção da planta apresentado; Contrato executado; Consumo de 3,53 t PDO de HCFC-141b eliminado; Vistoria final realizada; Certificate of Completion – COC assinado. |
|  |  | Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2017. | Dentro do cronograma | As empresas Termolar e Korta Kalhas foram inseridas no âmbito do subprojeto guarda-chuva da casa de sistema Amino, tendo a Korta Kalhas finalizado sua conversão tecnológica; a empresa Frigs foi convertida no âmbito do subprojeto guarda-chuva da casa de sistema Ecoblaster; a empresa Ser Therm declarou falência e portanto não foi inserida nos subprojetos guarda-chuva; Contermica será convertida no âmbito do subprojeto guarda-chuva da casa de sistema Polyurethane; e a empresa Termobras não se pronunciou quanto a sua preferência com relação ao subprojeto guarda-chuva em que será convertida. |

RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL

3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)? Além do que já foi previamente reportado em relatórios de progresso anteriores, cabe ressaltar que o cenário econômico atual do país tem dificultado a finalização da conversão industrial de micro, pequenas e médias empresas, inseridas como beneficiárias, podendo ser considerado como desafio negativo para o Projeto BRA12G76. 3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? São realizadas reuniões frequentes com a agência implementadora dos projetos de investimento da Etapa 1 do PBH, o PNUD, e seu consultor internacional com o intuito de definir rotas de ação para otimizar a implementação desses projetos. A Coordenação-Geral de Proteção da Camada de Ozônio do MMA também acompanha boa parte das missões que são realizadas, juntamente ao PNUD e Ibama, com o intuito de melhor esclarecer o processo de conversão tecnológica que a empresa deve realizar no âmbito do PBH para alcance das metas do País frente ao Protocolo de Montreal. No que diz respeito aos projetos guarda-chuva, são realizadas reuniões/visitas de campo periódicas de monitoramento com a participação de representantes das casas de sistemas e da equipe técnica da UIM a fim de avaliar o nível de implementação em cada usuário final incluído no guarda-chuva e sanar possíveis atrasos incorridos no processo de conversão dessas empresas. Adicionalmente, a equipe técnica da UIM realiza contatos por e-mail e telefone com empresas usuárias finais com as quais as Casas de Sistema identificam maiores dificuldades para convencimento sobre a importância de aderir ao projeto de conversão industrial para eliminação do consumo de HCFC-141b em seu processo produtivo. Para os casos em que as estratégias mencionadas acima não surtem efeito, uma correspondência oficial do PNUD é enviada, solicitando manifestação da empresa e informando que a não manifestação em prazo definido na correspondência será entendida, pelo PNUD, como não interesse por parte da empresa em ter acesso aos recursos previstos no projeto para a sua conversão.

3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução: - Sempre ter o aval das empresas sobre as tecnologias a serem implementadas nos subprojetos, antes de submetê-los para aprovação pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio; - Continuar com a medida de consulta pública (manifestação de interesse) para identificação de empresas elegíveis aptas a receberem recursos do FML; - Divulgar novas tecnologias livres de SDOs, seguras e que possuam boa eficiência energética. No caso da escolha de uma tecnologia que envolva medidas de segurança, garantir que ações de controle e monitoramento sejam aplicadas. - Aproveitar experiências de empresas que finalizaram seus projetos de conversão e divulgá-las para as demais empresas (ex. entrega de placa comemorativa às empresas que realizaram a sua conversão); - A implementação dos projetos guarda-chuva requer monitoramento em loco constante e periódico, além de ponto focal sediado na casa de sistema, dedicado exclusivamente à implementação da conversão nos usuários finais. - Treinamentos sobre a implementação do projeto guarda-chuva devem ser realizados com a equipe designada das casas de sistemas tão logo os contratos de serviços sejam assinados. - Campanhas de conscientização e materiais informativos auxiliam na elucidação acerca do Projeto, facilitando sua implementação, e, portanto, devem ser realizados regularmente.

3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar: se o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários; e sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? Haja visto o cumprimento da meta de redução do consumo de HCFCs assumida pelo Governo brasileiro perante o Protocolo de Montreal, o Projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários uma vez que prevê mecanismos de repasse de recursos a fundo perdido que os auxiliam em sua conversão tecnológica. Adicionalmente, as empresas participantes se beneficiam com a transferência de tecnologia que acompanham os projetos de conversão. Esses resultados foram corroborados pelo último relatório de verificação do consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio realizado no ano de 2016. Os resultados/produtos tiveram impacto positivo sobre as empresas de poliuretano beneficiárias da Etapa 1 do PBH, em especial no que diz respeito às melhorias no processo produtivo e ao manejo seguro de substâncias inflamáveis. O PBH também tem impacto indireto sobre a sociedade como um todo, já que os projetos de conversão contribuem para a recuperação da camada de ozônio. Por fim, o Projeto tem impactado diretamente no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo brasileiro perante o Protocolo de Montreal.

CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA O PROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL

4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, societárias): Conscientização ambiental e aplicação de boas práticas no setor de espumas. b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento: Cumprimento dos compromissos nacionais para com o Protocolo de Montreal. c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área: n/a d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área: n/a e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente): A Coordenação-Geral de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente tem divulgado e replicado ações bem-sucedidas no Brasil no âmbito do Protocolo de Montreal entre os países do Artigo 5 deste Protocolo, por meio das Reuniões da Rede pelo Ozônio da América Latina e Caribe, que são realizada anualmente pelo PNUMA para integração dos países da América Latina e Caribe, proporcionando troca de experiências e cooperação entre os países participantes. Em maio de 2017, o MMA, em parceria com o PNUD e instituições do setor privado, realizou seminário sobre formulações para espumas rígidas de poliuretano, na cidade de São Paulo, para o qual foram convidados representantes de outras unidades de ozônio da América Latina. f) Construção de parcerias para obtenção de resultados: Apesar de beneficiárias do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, as empresas têm contribuído com contrapartidas financeiras para o cumprimento do Protocolo de Montreal. Associações envolvidas com o tema também são parceiras do Governo e do PNUD no processo de divulgação e envolvimento do setor nos projetos e eventos realizados no âmbito do PBH.

5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO

5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora; N/A 5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis. A última reunião tripartite do projeto BRA/12/G76, realizada no dia 4 de março de 2016, teve os seguintes objetivos: Incluir os recursos da quinta parcela conforme valor aprovado pela 75ª Reunião do Comitê Executivo do Protocolo de Montreal – 75ª ExCom (Anexo VIII do documento de revisão); Realocar recursos remanescentes dos Produtos 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23 e 24 do Resultado 3 para o Resultado 1; Realocar recursos remanescentes dos Produtos 6, 27, e 31 para os Produtos 1, 10 e 5, respectivamente; Reduzir o valor total do Projeto BRA/12/G76 de US$ 15.506.257 para US$ 15.326.957, em função da dedução dos recursos previstos originalmente para a empresa Arinos, que se tornou inelegível. Durante a reunião TPR, foram sugeridas algumas alterações/recomendações ao longo do texto da revisão substantiva: O MMA/SMCQ/DEMC/GPCO sugeriu as seguintes alterações: Alterações ortográficas ao longo do texto que foram devidamente incorporadas pelo PNUD, em especial nas páginas 2 e Tabela 3; Substituir, na Tabela 2, o termo “financiamento total acordado” por “financiamento total originalmente aprovado”; Substituir, na tabela 2, o termo “financiamento acordado” por “financiamento aprovado”; Excluir, na tabela 2, a linha associada aos “custos totais acordados”; Incluir, na tabela 2, nota de página explicando a mudança no valor total aprovado da quinta parcela pelo Comitê Executivo, a dizer de US$ 1.650.000 para US$ 1.470.700; Incluir, no Resultado 1, Produto “Planos e Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo”, “avaliação final do projeto” como meta de produto para 2017; e para as demais metas considerar o ano de 2017, também; Considerar o ano de 2017 como referência para a conclusão da meta associada ao relatório de verificação das atividades, no Resultado 1, Produto “Verificação anual de dados realizada”. A representante da ABC/MRE sugeriu a seguinte alteração: Incluir no documento de revisão substantiva o Plano de Trabalho Anual para 2016 e 2017. O PNUD atualizou o documento de projeto de acordo com as recomendações e orientações da última reunião tripartite. 5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis: N/A

6. INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO:

6.1 - Consultores contratados em 2016: NOME PRODUTOS ELABORADOS VALOR DO CONTRATO PERIODO PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA Sérgia Oliveira Verificação de dados ano base 2015 realizada pelo consultor BRL 38.400,00 01/09/2016 – 4/11/2016 Resultado 1 Miguel Quintero Consultoria técnica em espumas de poliuretano (análise e endosso de pagamentos e produtos, avaliação técnica, etc.) USD 14.650,00 01/01/2016 – 31/12/2016 Resultado 3 6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório (anexar a este relatório lista de inventário atualizada): n/a 6.3 - Subcontratos firmados: INSTITUIÇÃO CONTRATADA OBJETO DO CONTRATO VALOR DO CONTRATO PERIODO PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA MODALIDADE DE LICITAÇÃO Vide Anexo I 6.4 - Treinamentos realizados: DESCRIÇÃO FINALIDADE DURAÇÃO N. DE BENEFICIADOS CUSTOS n/a 6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas): n/a

Observação: Os relatórios de execução financeira deverão ser apresentados separadamente por fonte orçamentária, ou seja, recursos nacionais e/ou internacionais.

| 8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES |
| --- |
| 8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos: |
| RESULTADOS DO PROJETO | PRODUTOS DO PROJETO: | Plano de Trabalho (para os próximos anos): |
| RESULTADO 1: Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH) | PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada. | Ação continuada até o término do projeto. |
|  | PRODUTO 2: Planos e relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo. | Apresentar i) relatórios de progresso anuais sobre a execução do plano de trabalho até a conclusão do projeto; e ii) relatório final do projeto na primeira reunião do Comitê Executivo de 2020. |
|  | PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizados. | Ação continuada até o término do projeto. |
| RESULTADO 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH) | PRODUTO 1: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados. | Apoiar a elaboração e revisão de normas técnicas no âmbito da ABNT. |
| RESULTADO 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial Imple mentados (Componente 2 do PBH) | PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – outubro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Contrato executado (Previsão – outubro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | Produto 3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: setembro de 2017). |
|  | Produto 4. Projeto de Investimento Grupo DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Propor exclusão do Produto 4 no PRODOC. |
|  | Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: setembro de 2017). |
|  | Produto 7: Projeto de investimento Grupo MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Seguir com negociação para implementação da Etapa 1 concomitantemente à Etapa 2 do PBH (Previsão: segundo semestre de 2017). |
|  | Produto 8: Projeto de investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | Monitorar os avanços da empresa para obtenção da licença ambiental para executar implementação dos projetos de conversão (casa de sistemas e usuários finais) (Previsão: considerando a não governança do MMA, PNUD e ABC nas ações necessárias para a emissão da licença ambiental, não é possível estabelecer uma previsão para o início da implementação). |
|  | Produto 9: Projeto de investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Negociar contrato para a conversão dos usuários finais: lista de clientes e carta convite (Previsão: agosto de 2017); Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema (Previsão: setembro de 2017); Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: setembro/outubro de 2017); Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: outubro/novembro de 2017); Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – dezembro de 2017); Contrato executado (Previsão – dezembro de 2018); Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2019); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: fevereiro de 2019). |
|  | Produto 10: Projeto de investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – outubro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | Produto 11: Projeto de investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: setembro de 2017). |
|  | Produto 12: Projeto de investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2016. | 2º Contrato (usuários finais) Etapas a serem executadas: Contrato executado (Previsão – setembro de 2017); Realizar vistoria final (Previsão – outubro de 2017); Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017). |
|  | Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2017. | Acompanhar eventual definição da tecnologia a ser utilizada para a substituição do HCFC-141b (Previsão: segundo semestre de 2017). |
|  | Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017. | Seguir com negociação para assinatura do segundo contrato de serviços para a conversão da planta. |
|  | Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2017. | Conversão da Contermica, Termobras e Termolar implementada até dezembro de 2018. A empresa Ser Therm, registrada sob o CNPJ 45.659.034/0001-20, realizou encerramento por liquidação voluntária, conforme pode ser consultado no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil. |
| 8.2- Pontos que demandarão maior atenção do PNUD: Acompanhamento e monitoramento dos contratos para cumprimento dos resultados previstos no PBH tanto por meio de contatos por e-mail, telefone e correspondências, quanto por meio de missões a campo para acompanhamento da conversão tecnológica das empresas usuárias do HCFC-141b e beneficiárias do PBH. 8.3- Conclusões/outras observações: Em que pesem os atrasos na implementação de parte dos Projetos de Investimento, a meta de eliminação de consumo de 168,8 t PDO de HCFC-141b no setor de espumas de PU, estabelecida para a Etapa 1 do PBH, foi alcançada e as empresas com grande e médio consumo desta substância foram convertidas. Contudo, a continuidade das ações para finalizar a implementação da Etapa 1 do PBH ganha ainda maior importância quando avaliada frente ao atual cenário econômico recessivo que o país vem atravessando. Para as empresas beneficiárias destes Projetos de Investimento, a disponibilização de recursos para a sua conversão tem sido um importante diferencial para que elas sigam competitivas no mercado. Assim, é pertinente a realização de esforço adicional para que as micro e pequenas empresas, ainda não convertidas, possam ter a oportunidade de acesso aos recursos previstos na Etapa 1 do PBH. |

ANEXO I

CONTRATOS COM AS EMPRESAS Beneficiárias (SUBPROJETOS)

| Instituição Contratada (Produto do Prodoc) | Objeto do Contrato | Modalidade de Licitação | Início de Vigência do Contrato | Término de Vigência do Contrato | Novo Prazo (Aditamento) | Valor Total a Pagar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MBP Isoblock* (Produto 15) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 06/12/2013 | 17/11/2014 | 06/05/2015 | USD 691.000,00 |
| Frisokar* (Produto 21) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 18/11/2013 | 18/05/2015 | - | USD 604.390,00 |
| Luguez* (Produto 23) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 05/08/2014 | 18/07/2014 | 31/07/2015 | USD 214.700,00 |
| Danica* (Produto 13) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 06/12/2013 | 06/12/2015 | - | USD 689.784,00 |
| Amino* (Produto 1) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/11/2013 | 28/05/2015 | 26/06/2015 | USD 225.000,00 |
| Univar* (Produto 2) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 04/12/2013 | 28/08/2014 | - | USD 37.450,00 |
| Ariston* (Produto 3) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/11/2013 | 28/05/2015 | 28/08/2015 | USD 192.750,00 |
| Duoflex – Opetra* (Produto 19) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/11/2013 | 28/08/2014 | - | USD 109.725,00 |
| Ecoblaster* (Produto 5) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/11/2013 | 28/05/2015 | 28/08/2015 | USD 202.850,00 |
| Kalf* (Produto 22) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/11/2013 | 28/05/2014 | - | USD 117.900,00 |
| Purcom* (Produto 10) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/11/2013 | 28/05/2015 | - | USD 201.100,00 |
| Panisol* (Produto 16) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 23/09/2013 | 23/11/2013 | 23/05/2014 | USD 30.000,00 |
| Cairu* (Produto 17) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 13/04/2014 | 02/06/2014 | - | USD 20.000,00 |
| Cairu* (Produto 17) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 28/12/2014 | 20/07/2015 | 30/11/2015 | USD 144.800,00 |
| Spandy* (Produto 24) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 12/12/2013 | 12/02/2014 |  | USD 20.000,00 |
| Utech* (Produto 11) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 12/12/2013 | 12/02/2014 | - | USD 20.300,00 |
| Isoeste* (Produto 14) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 13/07/2013 | 13/01/2014 | - | USD 331.963,00 |
| Polyurethane* (Produto 9) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 12/12/2013 | 12/02/2014 | - | USD 20.600,00 |
| Espumatec* (Produto 20) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 17/12/2013 | 17/02/2014 | - | USD 20.000,00 |
| Termolar* (Produto 30) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 04/08/2014 | 06/10/2014 | - | USD 20.000,00 |
| Spandy* (Produto 24) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 22/08/2014 | 17/03/2015 | 28/11/2015 | USD 204.654,00 |
| Espumauto* (Produto 24) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 22/08/2014 | 17/03/2015 | 30/11/2015 | USD 82.537,97 |
| PTP* (Produto 24) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 22/08/2014 | 17/03/2015 | 30/11/2015 | USD 98.238,70 |
| MPU* (Produto 24) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 18/08/2014 | 17/03/2015 | 28/11/2015 | USD 80.767,16 |
| Shimtek* (Produto 12) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 12/08/2013 | 14/10/2013 | - | USD 20.000,00 |
| Shimtek (Produto 12) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 15/09/2014 | 30/04/2015 | 31/03/2016 | USD 100.800,00 |
| Cantegril* (Produto 18) | Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b | Contratação direta | 19/09/2014 | 30/11/2014 |  | USD 20.000,00 |
| Cantegril* (Produto 18) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 17/12/2014 | 30/04/2015 | - | USD 27.323,08 |
| Utech* (Produto 11) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b e HCFC-22 | Contratação direta | 28/11/2014 | 06/10/2015 | - | USD 103.000,00 |
| Purcom Usuários Finais (Produto 10) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 16/12/2014 | 12/12/2015 | 29/09/2017 | USD 2.708.184,73 |
| Ariston Usuários Finais* (Produto 3) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 16/04/2015 | 28/12/2015 | 15/08/2016 - | USD 483.802,55 |
| Amino Usuários Finais (Produto 1) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 10/08/2015 | 09/08/2016 | -06/10/2017 | USD 1.194.933,44 |
| EcoBlaster Usuários Finais* (Produto 5) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 22/10/2015 | 09/10/2016 | 15/03/2017 | USD 726.006,67 |
| Utech Usuários Finais* (Produto 11) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b e HCFC-22 | Contratação direta | 16/11/2015 | 16/11/2016 | 31/12/2016 | USD 109.315,84 |
| Univar Usuários Finais (Produto 2) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 14/12/2015 | 14/12/2016 | 06/10/2017 | USD 828.640,47 |
| Polyurethane* (Produto 9) | Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 04/07/2016 | 05/03/2017 | 30/04/2017 | USD 98.000,00 |
| Shimtek Usuários Finais (Produto 12) | Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b | Contratação direta | 18/08/2016 | 18/08/2017 | - | USD 33.976,40 |

*contrato encerrado.

ANEXO II

Execução Financeira em USD do Projeto BRA/12/G76 - 2016 e 2017 (jun)

| Atividade | Conta Contábil | 2016 | 2017 (Jun) | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ATIVIDADE 1 | 61100 – Remuneração Salarial - Funcionários NP | 64.551,29 | 23.202,93 | 87.754,22 |
| ATIVIDADE 1 | 62100 – Encargos Trabalhistas - Funcionários NP | 17.629,34 | 8.464,80 | 26.094,14 |
| ATIVIDADE 1 | 63500 – Encargos de Seguro e Plano de Saúde | 8.557,23 | 3.260,04 | 11.817,27 |
| ATIVIDADE 1 | 64100 – Desligamento |  | 464,05 | 464,05 |
| ATIVIDADE 1 | 65100 – Taxas de Recuperação de Custos | 5.433,05 | 2.362,73 | 7.795,78 |
| ATIVIDADE 1 | 71300 – Consultores Locais | 13.526,45 |  | 13.526,45 |
| ATIVIDADE 1 | 71400 – Prestação de Serviços – Individuais | 118.616,39 | 52.221,51 | 170.837,90 |
| ATIVIDADE 1 | 71600 – Viagens | 47.949,72 | 18.111,25 | 66.060,97 |
| ATIVIDADE 1 | 72100 - Serviços de pesquisa |  | 2.324,69 | 2.324,69 |
| ATIVIDADE 1 | 72300 - Serviços e produtos alimentícios | 2.699,64 |  | 2699,64 |
| ATIVIDADE 1 | 72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual | 96,34 | 102,19 | 198,53 |
| ATIVIDADE 1 | 72500 – Suprimentos | 85,83 |  | 85,83 |
| ATIVIDADE 1 | 73100 – Aluguel & Manutenção do Escritório | 14.407,02 |  | 14.407,02 |
| ATIVIDADE 1 | 74200 - Custos material audiovisual | 1.367,56 | 3.432,80 | 4800,36 |
| ATIVIDADE 1 | 74500 – Despesas Diversas | 347,97 |  | 347,97 |
| ATIVIDADE 1 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo | 628,51 | 1.973,26 | 2.601,77 |
| ATIVIDADE 1 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência | 19.129,76 | 7.651,39 | 26.781,15 |
| ATIVIDADE 1 | 76100 – Perda Cambial | 43,29 | -36,67 | 6,62 |
| Subtotal Atividade 1 | 315.069,39 | 123.534,97 | 438.604,36 |
| ATIVIDADE 2 | 71200 – Consultoria Internacional | 290,2 |  | 290,20 |
| ATIVIDADE 2 | 71300 – Consultoria Nacional | 10.315,05 | 11.141,17 | 21.456,22 |
| ATIVIDADE 2 | 71600 – Viagens | 237,85 |  | 237,85 |
| ATIVIDADE 2 | 74500 – Despesas Diversas | 36,1 |  | 36,10 |
| ATIVIDADE 2 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo | 692,88 |  | 692,88 |
| ATIVIDADE 2 | 75700 – Treinamento, Workshop e Conferência |  |  | 0,00 |
| ATIVIDADE 2 | 76100 – Perda Cambial | 4,4 |  | 4,4 |
| SubTotal Atividade 2 | 11.576,48 | 11.141,17 | 22.717,65 |
| ATIVIDADE 3.1 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 678.930,44 | 53.329,50 | 732.259,94 |
| SubTotal | 678.930,44 | 53.329,50 | 732.259,94 |
| ATIVIDADE 3.2 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 372.207,50 | 145.275,93 | 517.483,43 |
| ATIVIDADE 3.2 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo | 104,91 |  | 104,91 |
| SubTotal | 372.312,41 | 145.275,93 | 517.588,34 |
| ATIVIDADE 3.3 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 34.175,09 |  | 34.175,09 |
| ATIVIDADE 3.3 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo | 109,09 |  | 109,09 |
| SubTotal | 34.284,18 | 0 | 34.284,18 |
| ATIVIDADE 3.5 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 600.128,66 | 2.253,09 | 602.381,75 |
| SubTotal | 600.128,66 | 2.253,09 | 602.381,75 |
| ATIVIDADE 3.9 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 29.960,59 | 68.799,96 | 98.760,55 |
| SubTotal | 29.960,59 | 68.799,96 | 98.760,55 |
| ATIVIDADE 3.10 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 309.758,47 | 486.865,68 | 796.624,15 |
| ATIVIDADE 3.10 | 74700 – Transporte, Expedição e Manejo | 92,59 |  | 92,59 |
| SubTotal | 309.851,06 | 486.865,68 | 796.716,74 |
| ATIVIDADE 3.11 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 85.226,81 |  | 85.226,81 |
| SubTotal | 85.226,81 | 0 | 85.226,81 |
| ATIVIDADE 3.12 | 72100 – Prestação de Serviços - Empresas | 5.712,13 | 28.204,07 | 33.916,20 |
| SubTotal | 5.712,13 | 28.204,07 | 33.916,20 |
| Subtotal Atividade 3 | 2.116.406,28 | 784.728,23 | 2.901.134,51 |
| TOTAL GERAL | 2.443.052,15 | 919.404,37 | 3.362.456,52 |

# Text boxes

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA (no período abordado) (este modelo poderá ser adaptado aos modelos de relatórios fornecidos pelos Organismos Internacionais)

Vide Anexo II